- Информация

- О реализации компонента А1 «Управление водными ресурсами и солями на региональном и национальных уровнях»

тыс.долл.США

| № п/п | Название программы и проекта | Фактическая стоимость, вклад и участие в реализации проекта: |  | Период реализации | Цель проекта, достигнутые результаты, проблемы и нерешенные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международных агентств | национальных организаций |  |  |
|  | Программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря с учетом социально-экономического развития региона, утвержденная главами государств Центральной Азии (11 января 1994г. г.Нукус). Управление водой и солями на национальных и региональном уровнях Проекта GEF | 4571,89- грант GEF через Всемирный банк Международный консультант- Royal Haskoning (Нидерланды) Исполком МФСА, Агентство GEF | 260,7- страны ЦА, РРГ,НРГ, Министерства и ведомства ЦА, МКВК, БВО «Амударья», «Сырдарья» | 1 июля 2000г-1 мая 2003г. | Целью проекта являлась подготовка соответствующих проектов национальных и региональной политик, стратегий и программ действий для улучшения совместного управления водными ресурсами и засолением. Исполнители: Международный консультант- Royal Haskoning (Нидерланды), Региональная рабочая группа(иностранные специалисты от компании и по 2 местных специалиста от каждого государства), 5 национальных рабочих групп государств Центральной Азии, включенных в команду Международного консультанта. В соответствии с ТЗ проработано VI фаз проекта. Подготовлены заключительные отчеты государств и сводный региональный отчет с мнением Международного консультанта. Учтены и доработаны замечания и предложения членов МКВК. (Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия) Весь пакет документов направлен в Исполком МФСА (Душанбе) и был рассмотрен членами Правления Международного Фонда Спасения Арала (28 августа 2003г. в г. Душанбе) В результате выполнения проекта и в частности, при согласовании мнений государств в ходе разработки региональных требований и ограничений, выявлены основополагающие подходы стран к решению проблем совместного управления водными ресурсами бассейна Аральского моря. Однако, реализация завершающей стадии проекта (VII-фаза) Всемирным банком не профинансирована. Имеется ряд вопросов, по которым не достигнут консенсус и необходимо дальнейшее согласование позиций. В частности нет согласованных мнений касательно урегулирования вводно-энергетических проблем в регионе. Имеются различия в кодировке трансграничных вод и сооружений на них. Государства верхнего течения намерены совершенствовать принципы существующего вододеления. Государства региона, в условиях ограниченных водных ресурсов, без внедрения водосберегающих технологий и согласований друг с другом, продолжают осваивать новые земли. Таким образом имеется ряд серьезных вопросов межгосударственного значения требующих продолжения консультаций и согласования позиций между государствами. Все это диктует необходимость возобновления реализации проекта по следующей фазе VII. |