- Информация

- о национальных и международных проектах в регионе Аральского моря, осуществленных в 1995-2005гг.

тыс.долл.США

| № п/п | Название программы и проекта | Фактическая стоимость, вклад и участие в реализации проекта: |  | Период реализации | Цель проекта, достигнутые результаты, проблемы и нерешенные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международных агентств | национальных организаций |  |  |
|  | Программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря с учетом социально-экономического развития региона, утвержденная главами государств Центральной Азии (11 января 1994г. г.Нукус). Компонент «Участие в водосбережении» проекта GEF | 319.23-грант GEF через Всемирный банк Агентство GEF, Исполком МФСА | 122.94 страны ЦА Представители государств ЦА. С 2003г. Минсельводхоз РУ и Агентство GEF в счет взносов республики Узбекистан в МФСА (в пределах 3-4 млн сум в год на область | февраль 1999г.- май 2001г. | Проект «Участие в водосбережении» является поддержкой проекта «Управление водными ресурсами и окружающей средой» с целью побуждения водопользователей принять участие в разработке и осуществлении мер низкозатратного водосбережения. Проектом предусмотрена и осуществлена выдача ограниченного числа денежных премий на конкурсной основе за продемонстрированное сокращение водопотребления без снижения объема производства сельхозпродукции. В соответствии с проектом конкурс проводился под эгидой Всемирного Банка в восьми областях государств региона. Независимый мониторинг конкурса осуществлялся Питер Ван Ден Ховеном (проект ВАРМАП-II) Ценность проведенных мероприятий была заключена прежде всего в выявлении того положительного и еще не утерянного опыта водосбережения, накопленного за многие годы у сельхозпроизводителей. Учитывая важность и актуальность проблемы экономии воды, Агентство GEF совместно с Минсельводхозом Республики Узбекистан в 2003г. возобновило проект водосбережения в Сырдарьинской и Джизакской областях Республики Узбекистан, а с 2004г. и в Сурхандарьинской области за счет средств МФСА. В настоящее время по согласованию с Минсельводхозом Республики Узбекистан конкурсы проводятся в Бухарской, Навоийской и Хорезмской областях.. |