- Информация

- о национальных и международных проектах в регионе Аральского моря, осуществленных в 1995-2005гг.

тыс.долл.США

| № п/п | Название программы и проекта | Фактическая стоимость, вклад и участие в реализации проекта: |  | Период реализации | Цель проекта, достигнутые результаты, проблемы и нерешенные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международных агентств | национальных организаций |  |  |
|  | Программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря с учетом социально-экономического развития региона, утвержденная главами государств Центральной Азии (11 января 1994г. г.Нукус). Компонент «Безопасность плотин и управление водохранилищами» проекта GEF | 2227,07-в т.ч.: 1181,07-грант GEF, 1046.0- грант SIDA через Всемирный банк Поставщик оборудования: CWHEC-КНР JacobsGIBB Ltd.-Великобритания-консалтинговые услуги. Агентство GEF, Исполком МФСА | 2333,35 страны ЦА, НРГ, Органы водного хозяйства и энергетики государств ЦА | сентябрь 1999г.- сентябрь 2003г. | Актуальность этого проекта в том, что в регионе находятся десятки плотин и водохранилищ, часть из которых построена 30 и более лет назад. В силу этого и возможных стихийных бедствий, сооружения представляют опасность для населения и экономики отдельных районов. Проектом реабилитация контрольно-измерительной аппаратуры осуществлена на нижеследующих водохранилищах: Казахстан-Чардарьинская и Бугуньская плотины Кыргызстан-Учкурганская и Токтогульская плотины Таджикистан-Кайракумская и Нурекская плотины Узбекистан-Ахангаранская и Чимкурганская плотины. Оценка безопасности указанных плотин обратила внимание правительств стран Центральной Азии на важность этой проблемы и инициировала продолжение работ в этом направлении. Так в Республике Узбекистан 2005г. реализовывался проект реабилитации КИА и установки систем раннего оповещения на Андижанском и Ташкентском водохранилищах за счет взносов Республики Узбекистан в Международный фонд спасения Арала. Проект реализован в 2006г., его стоимость составила 872 тыс долл.США. По предложению Минсельводхоза в настоящее время прорабатываются вопросы продолжения работ по восстановлению контрольно-измерительной аппаратуры и установке систем раннего оповещения на Южносурханском, Каркидонском и Пачкамарском водохранилищах за счет средств МФСА. |