- Информация

- о национальных и международных проектах в регионе Аральского моря, осуществленных в 1995-2005гг.

тыс.долл.США

| № п/п | Название программы и проекта | Фактическая стоимость, вклад и участие в реализации проекта: |  | Период реализации | Цель проекта, достигнутые результаты, проблемы и нерешенные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международных агентств | национальных организаций |  |  |
|  | Программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря с учетом социально-экономического развития региона, утвержденная главами государств Центральной Азии (11 января 1994г. г.Нукус). Компонент «Мониторинг трансграничных вод» Проекта GEF | 3647,4- грант GEF через Всемирный банк Поставщики оборудования:SEBA(Германия)-гидрология TNN-Pacific Ltd (Сингапур)-радиостанции Ge&Ko (Германия)-генераторы Vikro Inc(США)- генераторы Галс плюс(Россия)-катера Ortex Investments Ltd (Англия) автомобили Агентство GEF, Исполком МФСА | 837,16-страны ЦА НРГ, Гидрометслужбы и органы водного хозяйства государств ЦА | Май 1998г.-30 июня 2003г. | Проект «Мониторинг трансграничных вод» был нацелен на укрепление потенциала национальных гидрометеорологических служб (НГМС) государств Центральной Азии путем установки на гидропостах трансграничных водотоков современного оборудования. Всего в государствах Центральной Азии было реконструировано 17 существующих и построено 8 новых гидрологических станций с оснащением их современным гидрологическим оборудованием (по 5-ть в каждом государстве). В результате реализации проекта создана основа, с помощью которой все пять стран Центральной Азии смогут создать региональную систему управления поверхностными водными ресурсами, контролировать водопользование и уровень загрязнения. Из общего объема для Республики Узбекистан (Узгидромет) выполнено работ и поставлено оборудования на сумму 1300,236 млн. сум. Кроме того по решению правительства из оставшегося оборудования Узгидромету в 2005г. передано дополнительно гидрологических приборов на сумму 127,438 млн.сум Вместе с тем завершение этого проекта не решает всех проблем устойчивого мониторинга трансграничных вод в регионе. По данным национальных гидрометслужб в регионе следует дополнительно реконструировать и оснастить современным оборудованием порядка 45 гидропостов, а это требует изыскания дополнительных средств. |