РЕШЕНИЕ

глав государств    Центральной Азии и Правительства Российской Федерации по Программе конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона

Главы государств Центральной Азии и Правительство Российской Федерации       РЕШИЛИ:

Утвердить разработанную специалистами и одобренную Межгосударственным Советом Программу конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет и одобрить основные положения Концепции по решению проблем Арала, Приаралья и бассейна Аральского моря с учетом социально-экономического развития региона.

ЗА РЕСПУБЛИКУ    КАЗАХСТАН

ЗА КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

ЗА РЕСПУБЛИКУ    ТАДЖИКИСТАН

ЗА ТУРКМЕНИСТАН

ЗА РЕСПУБЛИКУ    УЗБЕКИСТАН

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

11 января 1994 года, город Нукус

ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА БЛИЖАЙШИЕ 3-5 ЛЕТ С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан. Туркменистан и Республика Узбекистан, с участием Российской Федерации, основываясь на Соглашении о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально - экономического развития Аральского региона, признают необходимым принять следующую Программу:

w 1. Выработать общую стратегию вододеления, рационального водопользования и охраны водных ресурсов в бассейне Аральского моря и подготовить на ее основе проекты межгосударственных правовых и нормативных актов, регулирующих вопросы совместного использования и защиты вод от загрязнения с учетом социально - экономического развития региона.

Разработать и ввести в действие нормативы по предельному расходованию воды на производство сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также различного рода технологические нужды.

Срок:  1994-1995 годы.

2.	Разработать    и внедрить единую для бассейна Аральского моря
унифицированную систему учета водных ресурсов и их   использования,
а такаю региональную систему мониторинга состояния природной среды
с созданием банка данных,  оснастить приборами и аппаратурой пункты
наблюдений гидрометеослужб, особенно в зоне формирования стока.

Срок:  1994-1996 годы.

3.	Выработать    принципы   улучшения    качества вод,    ограничения
всех видов загрязнения,    принять действенные меры по сокращению, а
в дальнейшем полному прекращению сбросов в реки, другие водоисточники

-  г   -

и территории сопредельных государств высокоминерализованных и  загрязненных коллекторно-дренажных вод. а также неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков.

Завершить строительство коллекторных трактов вдоль Амударьи и Сырдарьи, обеспечивающих защиту этих рек от попадания указанных сбросов, а такие осуществить необходимую реконструкцию и строительство очистных сооружений для населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бассейна Аральского моря.

Выполнить мероприятия по увеличению пропускной способности русла реки Сырдарьи и сбросно-регулирующих сооружений Шардаринско-го гидроузла с целью обеспечения подачи расчетных расходов воды в Аральское море.

Осуществить проектные и инженерные мероприятия обеспечивающие восстановление и сохранение малого моря.

Срок:  1994-1997 годы.

4.	Выполнить соответствующие исследования и проработки по   вы
бору    варианта    инженерных   решений,    обеспечить затем составление
проектов и осуществить работы по созданию на территории дельт Аму
дарьи    и    Сырдарьи   и    прилегающих   к   ним участках осушенного дна
Аральского моря искусственно    обводненных   ландшафтных    экосистем,
провести   здесь    необходимые    мелиоративные   мероприятия   с    целью
восстановления естественно-исторического экологического    режима   и
оздоровления этих территорий.

Срок реализации первой очереди работ:   1994-1997 годы.

5.	Разработать    и    реализовать    межгосударственные      программы
"Чистая вода" и "Здоровье",    обеспечивающие подачу населению госу
дарств Центральной Азии доброкачественной питьевой воды и   улучше
ние санитарно-эпидемиологической обстановки.

Срок реализации первоочередных мероприятий программы: 1994-1997 годы.

6.	Провести   необходимые   водохозяйственные   и    экологические
исследования и на их основе осуществить конкретные меры по    оздо
ровлению обстановки в зонах формирования стока.

Срок:   1994-1998 годы.

:	-   3   -

7. Оснастить техническими средствами бассейновые водохозяйственные объединения БВО "Амударья" и БВО "Сырдарья", обеспечить внедрение в этих бассейнах автоматизированных систем управления (АСУ) водными ресурсами с организацией при указанных БВО центров информации и прогнозирования.

Срок реализации проектов 2-й очереди АСУБ - Сырдарья и 1-й очереди АСУБ - Амударья: 1394-1996 годы

8.	Осуществить составление технико-экономического    обоснования
(ТЭО)    по проблеме донорской подпитки рек бассейна Аральского моря
из возможных внешних источников.

Срок составления ТЗО: 1994-1997 годы.

9.	Установить беспрепятственные условия на поставку    и    провоз
через    территории государств Центральной Азии и Российской Федера
ции механизмов, техники,  оборудования, запасных частей, материально-
технических    ресурсов, гуманитарной помощи и прочих грузов для во
дохозяйственных и других    организаций,    занятых   строительством   и
эксплуатацией    оросительных   и мелиоративных систем и сооружений в
бассейне Аральского моря.

Срок с I квартала 1994 года.

10. Обеспечить членам Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря, штату его Исполнительного Комитета, привлекаемым к работе экспертам, членам Международного Фонда спасения Арала, работникам его исполнительной дирекции, членам созданных при Межгосударственном Совете комиссий, а такяе работникам БВО "Амударья", БВО "Сырдарья" и органов Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии свободный доступ и дипломатический иммунитет при исполнении ими служебных обязанностей на территории государств Центральной Азии..

Рекомендовать Правительствам государств Центральной Азии. Межгосударственному Совету, Международному Фонду спасения Арала, другим международным и общественным организациям в своей практической деятельности руководствоваться принципами и положениями данной Программы и основными положениями Концепции Казахстана. Кыргызстана. Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по решению проблем Арала.    Приаралья и бассейна Аральского моря с учетом социально-эко-

-     4     -

номического развития региона, одобренными Межгосударственным Советом по проблемам бассейна Аральского моря 13 июля 1993 года в г.Ташкенте.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществлять за счет средств, аккумулируемых в Международном Фонде спасения Арала государствами-учредителями, другими международными Фондами, кредитов и грантов Мирового Банка, а также изыскания государствами Центральной Азии собственных источников и возможных целевых поступлений.

Межгосударственный Совет обеспечивает планирование, координацию разработок и контроль за реализацией намеченных Программой мероприятий, привлекая для этих целей научные, проектные и другие организации всех государств-участников "Соглашения о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона", подписанного 26 марта 1993 года в городе Кзыл-Орде..

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДШИПАН ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11  января  1994 года, город Нукус.