| Главная цель | Индикатор достижений | Источники подтверждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главной целью проекта является улучшение качества морской и прибрежной среды Каспийского моря благодаря выполнению Каспийской Экологической Программы (КЭП) | Улучшено состояние окружающей среды Каспия и прибрежной зоны | • Отчеты КЭП / UNEP / ГЭФ • Отчеты стран-участниц |  |
| Конечная цель проекта в соответствии с уточнением СПД КЭП (октябрь 2006) согласованная на заседании Координационного Комитета в Москве в декабре 2006 года | Индикаторы достижений | Источники подтверждения | Предположения |
| Оказание помощи в достижении Цели 3.1: “Разработать и реализовать региональную программу мониторинга качества воды, направленную на важные загрязняющие вещества и точки загрязнения ”, (Региональная Программа Мониторинга Качества Воды - РПМКВ) и Оказание помощи в достижении Цели 1.2: “Выполнить всестороннюю оценку источников загрязнений расположенных на суше и разработать региональный план реабилитации выявленных загрязненных зон” (Региональный План Действий по борьбе с Загрязнениями - РППЗ) в соответствии с Целью III «Экологических Целей Качества» (Улучшение качества воды Каспийского моря) Стратегической Программы Действий (СПД) для Каспийского моря . | Разработана улучшенная система РПМКВ и РППЗ | • Отчеты КЭП / UNEP / ГЭФ • Технические отчеты проекта, отчеты о наблюдениях и контроле | • Продолжающаяся поддержка КЭП на национальном уровне • Первое Соглашение Сторон (COP1) Тегеранской Конвенции успешно подписано в мае 2007 года; таким образом организован свободный обмен научной информацией . • Заявление о поддержке, визы и другие документы квалифицированно подготовлены и отправлены во время. |
| Результаты (морские глубоководные исследования заменены обследованиями источников загрязнений вод на суше) | Индикаторы достижений | Источники подтверждения | Предположения |
| 1. Разработана усовершенствованная Региональная Программа Мониторинга Качества Воды (РПМКВ) и начата ее реализация. 2.Разработана планирование и поддержка выполнение улучшенной пилотной программы RWQMP в течении 2-х лет, соответственно обозначенными задачами, основанными на главных принципах утвержденных P-RAGs для проведения исследования в 4-х важных точках. 3. Успешное использование набора оборудования и принадлежностьей для поддержки внедрения программы RWQMP, выделенная под отдельный контракт, введения процедуры обеспечения в 4-х региональных лабораториях, с созданной сетью оборудованных лабораторий с обученным персоналом. 4. Разработан и согласован Региональный План Действий по Предотвращению Загрязнения (RPAP) и приоритизированной программы инвестирования. | 1. РПМВК одобрена КЭП и прибрежными странами и реализуется в течение двух лет 2. Оборудование лабораторий развернуто и используется во время реализации проекта 3. РППЗ одобрен КЭП и прибрежными странами на время реализация проекта. | • Министерства планирования/ экологии/экономики и финансов • Отчеты КЭП / UNEP / ГЭФ • Технические отчеты проекта, отчеты о наблюдениях и контроле • Официальные соглашения в рамках РПМКВ и РППЗ. | • Результаты дополняющие КЭП; нет дублирования • Продолжающаяся поддержка национальных правительств реализации СПД • Достаточная техническая помощь для решения возникающих проблем • Отсутствие существенного ухудшения экологии. |
| Деятельность | Материальные ценности (вклад) | Затраты | Предположения |
| 1. Разработана РПМВК основанная на региональных компонентах National Site Specific (“ Hot Spots”) : (a) соглашение об основных местах проведения мониторинга, индикаторах, протоколах обмена и администрировании и управлении; (b) завершение разработки РПМКВ в течение первых двух лет 2. Развертывание и закупка оборудования и обследований: (a) Оборудование развернуто и расходные материалы закуплены по отдельному контракту; (b) Закупка услуг, связанных с реализацией РПМКВ, особенно по отношению текущих тренингов и нобходимых оборудований, учитывая предыдущую оценку Tacis и GEF сделанная за период 2001-2006. 3. Мониторинг лабораторий: Согласование ключевых месторасположений мониторинга, помощ в закупке. 4. РППЗ: (a) оценка доступной информации относительно проблемных территорий; (b) уточнение оценок загрязненности; (c) идентификация, установление приоритетов и оценка стоимости рекреации. | 1. Разработана РПМВК: Техническая помощь для оценки состояния, соглашение и реализация программы. Техническая помощь в разработке, планировании и выполнении обследований в раках РПМВК, обучение персонала включая процедуры соблюдения качества. 2. Развертывание оборудования и закупка обследований: Техническая помощь в развертывании оборудования, включая обучение работе с ним и планирование обследований. Финансирование найма судов и верификации результатов анализов. 3. РППЗ: Техническая помощь в оценке текущей ситуации, разработка плана действий и технико экономического анализа отобранных проектов. | Бюджет проекта 1,479.250 евро Бюджет отдельного контракта на закупку – 844.544евро. | • Политическая поддержка проведению мониторинга качества воды и ликвидации загрязнений в региональном масштабе • Все Прикаспийские страны участвуют в проекте • Страны-партнеры позволяют произвести закупки без вменения налогов и излишних трудностей. |