Proyecto Piloto Demostrativo

Sistema de Alerta Hidroambiental - Inundaciones y Sequías 
en la zona de confluencia de los ríos Paraguay y Paraná

Países Involucrados

Argentina, Paraguay y Brasil

Ejecutor

Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC). Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata

Localización

Eje Resistencia-Corrientes (Argentina) y Pilar (Paraguay).

En el Río Paraguay, el límite de aguas arriba es el eje de Asunción y en el Río Paraná el límite es la presa de yacyretá.  Para el sistema de alerta las cuencas altas del Paraguay y Paraná, con especial referencia a la Cuenca del Iguazú.

Plazo de Ejecución

3 años

Introducción

El problema se relaciona con mitigar los efectos de los eventos hidrológicos extremos (inundaciones y sequías) y episodios de derrames de contaminantes en el área de influencia del Proyecto, que incluye el eje metropolitano de Resistencia-Corrientes (Argentina) y la localidad de Pilar (Paraguay).

Las inundaciones de 1982/83, 1992, 1995, 1997 y 1998 debidas a las crecidas extraordinarias de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay asociadas al fenómeno del Niño, han castigado y generado enorme impactos socio-económicos en poblaciones riberas. Esto es las siete provincias de la región Litoral de Argentina (Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y  en Paraguay (Bahía Negra, Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar, y Encarnación, entre otras). La  ciudad de Resistencia es la primera ciudad en recibir impactos originados por eventos hidrológicos extremos en la confluencia del Río Paraná y Paraguay. Existe la necesidad de mejorar la gestión del riesgo (prevención, contingencia y remediación) ante la ocurrencia de eventos hidrológicos extremos.

Por otra parte, el impacto de contaminantes en la calidad de agua en el área de influencia del Proyecto es un tema preponderante para la efectiva gestión ambiental y aplicación de planes de contingencia. No existe actualmente un centro de alerta de derrames donde se pueda comunicar la contaminación de un determinado producto y su localización, ni tampoco existe la capacidad tecnológica local de modelar la extensión y magnitud de la pluma de contaminación para evaluar la necesidad de aplicar planes de contingencia.

Fin

Mitigar los daños provocados por eventos hidrológicos extremos y episodios de derrames de contaminantes sobre la población y el ambiente.

Propósito

Sistema de monitoreo y alerta hidroambiental para la gestión del riesgo (prevención, contingencia y rehabilitación), en el eje metropolitano de Resistencia-Corrientes (Argentina) y Pilar (Paraguay), desarrollado y en funcionamiento.

Componentes y Productos

| Componente | Productos |
| --- | --- |
| Sistema operativo de previsión y observación hidrológica. | Sistema transfronterizo diseñado y aprobado por consenso por los países intervinientes. Zonificación de riesgo hídrico en el río Paraná y el río Paraguay Evaluación Ambiental de los efectos de inundación-sequía y drenaje en la zona de humedales. |
| Sistema operativo de modelación de derrames y contaminación. | Sistema implementado base de datos calidad y contaminación. Mapa de áreas críticas identificadas, con identificación de problemas, fuentes principales de contaminación. Escenarios futuros de calidad de agua, basándose en los modelos ecológicos. |
| Desarrollo del “Sistema de Alerta Hidroambiental Binacional” como apoyo a la toma de decisiones y Planes de Contingencia | SIG dinámico con capacidad para ser actualizado con nuevos datos de la información georeferenciada de hidrología, mapa topográfico (DEM), etc. del área de influencia. Planes de Contingencia específicos para el manejo de riesgos transfronterizos y creación del Centro de Emergencia. Conformación de una red de cooperación técnica horizontal del sector. |

Costos y Financiamiento

| Componentes | Aporte por Fuentes |  | Costo Total (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agencia Financiadora | Contraparte |  |
| 1. Sistema operativo de previsión y observación hidrológica | 414.000 | 1.623.000 | 2.037.000 |
| 2. Sistema operativo de modelación de derrames y contaminación | 136.000 | 398.000 | 534.000 |
| 3. Desarrollo del Sistema de Suporte a la Decisión - “Sistema de Alerta Hidroambiental Binacional” | 137.000 | 193.000 | 330.000 |
| 4. Planes de Contingencia | 105.000 | 158.000 | 263.000 |
| 5. Proyectos y estudios de apoyo | 99.000 | 186.000 | 285.000 |
| TOTAL | 891.000 | 2.558.000 | 3.449.000 |