Proyecto Piloto Demostrativo

Gestión Integrada de la Cuenca del río Cuareim-Quaraí – Mitigación de Conflictos de Uso y del Impacto de los Cultivos Irrigados.

Países Involucrados

Brasil y Uruguay

Ejecutor

Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim

Localización

La cuenca transfronteriza del río Cuareim/Quaraí es afluente del río Uruguay por su margen izquierda y abarca los Municipios de Santana de Livramento, Quaraí y Uruguayana en el Sur del Estado de Río Grande do Sul (BRASIL) y el Departamento de Artigas al Noreste de la República Oriental del Uruguay.

Plazo de Ejecución

3 años

Introducción

La cuenca transfronteriza del río Cuareim/Quaraí es compartida por Brasil y Uruguay, y comprende un sector de la frontera entre ambos países. El curso principal de los ríos define el límite entre estos países. Los escurrimientos se manifiestan en todos sus afluentes después de las lluvias para luego darse una rápida disminución en los caudales ya que la cuenca no cuenta con la posibilidad almacenar volúmenes significativos. Esto determina picos de crecida y descensos rápidos para luego, en pocos días, volver a sus caudales medios que en términos genéricos son reducidos.

El uso primario del agua en la cuenca es para el abastecimiento de agua potable de las poblaciones de las Ciudades de Artigas y Quaraí, siendo la cantidad de agua utilizada con estos fines muy pequeña en relación con la potencialidad de escurrimiento total del río. El segundo uso en importancia social y primero en importancia económica, es el riego.  Desde la década del 70 se comenzó a cultivar el arroz bajo riego lo cual generó un crecimiento sostenido de la demanda sobre los recursos hídricos en ambos países. En tercer lugar, los recursos hídricos se utilizan para recreación y mantenimiento de los ecosistemas.

Los conflictos en la cuenca surgen debido a  la fuerte competencia por el uso del recurso, del impacto de las actividades bajo riego, del impacto de situaciones hidrológicas extremas (sequías e inundaciones), de la afectación de la calidad del recurso, pero esencialmente de la carencia de un sistema de gestión que torne operativo el sólido marco institucional existente para la gestión de la cuenca.

Fin

Contribuir a solucionar o morigerar los conflictos por el uso del recurso hídrico en la cuenca Cuareim/Quaraí.

Propósito

Implementación de un sistema para gestión integrada de la cuenca que promueva la conservación y/o mejoramiento de la calidad ambiental en el marco de la “Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el desarrollo de la cuenca del Río Cuareim/Quaraí” en base a una mayor articulación entre las instituciones de ambos países y al fortalecimiento de las instancias de participación local.

Componentes y Productos

| Componente | Programas | Productos |
| --- | --- | --- |
| Sistema integrado de gestión | Instrumentos de gestión Sistema de información Participación social Educación ambiental | Mecanismos de planificación y coordinación Sistema soporte para la fiscalización ambiental Compatibilización y elaboración de normas y procedimientos operativos Línea de base y sistema de información ambiental Sistema de información catastral de usos y usuarios compartido por ambos países Mesa de concertación organizada y material de difusión Programa de educación ambiental para la cuenca Docentes capacitados en gestión del agua |
| Uso sustentable de los recursos hídricos | Uso múltiple del agua Monitoreo ambiental Situaciones extremas. | Análisis de oferta y demanda a paso diario Diseño de instrumentos de mejoramiento de la eficiencia del agua y de la productividad Monitoreo hidrológico y territorial de la cuenca Sistema de información agrohidrológico Análisis de la vulnerabilidad y programa de contingencias |
| Preservación de los recursos hídricos | Mitigación de impactos ambientales Conservación de la biodiversidad Ordenamiento territorial. | Implementación de medidas experimentales de mitigación de impactos ambientales del riego Manual de buenas prácticas del riego del arroz Determinación de caudales ecológicos Balance ambiental predial experimental Zonificación de la cuenca y propuesta de gestión |

Costos y Financiamiento*

Detalle por programa

| Descripción | Aporte por fuentes |  | Monto Total (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agencia Financiadora (US$) | Contrapartes (US$) |  |
| Sistema integrado de gestión | 308.000 | 103.500 | 411.500 |
| Uso sustentable de los recursos hídricos | 278.000 | 79.500 | 357.500 |
| Preservación de los recursos hídricos | 396.000 | 78.000 | 474.000 |
| TOTAL | 982.000 | 261.000 | 1.242.500 |

Síntesis final

| ITEM | US$ |
| --- | --- |
| Costos de proyecto | 1.242.500 |
| Secretaria Ejecutiva del Comité de Gestión Local | 72.000 |
| Auditorías (US$ 4,500 por año) | 13.500 |
| Imprevistos (5%) | 62.125 |
| Intereses | 100.000 |
| TOTAL | 1.489.925 |