ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Українського Комітету Управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра, заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України ______________________ П. Большаков “_____” ___________________ 2007 р..

П Р О Т О К О Л №2/2007

засідання Українського Комітету Управління

Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

Київ                                                                                             7 лютого 2007року

Порядок денний

1. Про затвердження складу Українського Комітету Управління

Доповідає: Большаков П.Я., заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, Голова Українського Комітету Управління

2. Про концепцію виконання Проміжної фази Програми

Інформує: Маркевич Л., керівник Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

3. Про хід виконання Проміжної фази Програми у 2006 році:

3.1 Про загальні підсумки виконання Проміжної фази Програми у 2006 році

Інформує: Маркевич Л., керівник Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра;

3.2 Про хід виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”:

Розгляд інформації про виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”

Доповідає: Горбань Н.С., зав. лабораторією міських та виробничих стічних вод Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, експерт проекту

3.3 Про хід виконання Компоненту ІІ „Удосконалення транскордонного моніторингу”:

Про діяльність української робочої групи

Доповідає: Васенко О.Г., заступник директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, керівник робочої групи

Розгляд проміжного Звіту „Моніторинг екологічних та соціально-економічних змін. Транскордонний моніторинг вод басейну Дніпра”

Доповідає: Васенко О.Г., заступник директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, керівник робочої групи, експерт проекту

3.4 Про хід виконання Компоненту ІІІ „Гармонізація законодавства”:

Про діяльність української робочої групи

Доповідає: Мойсеєнко В.М., начальник Відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди України, керівник робочої групи

Розгляд Звіту „Гармонізація природоохоронного законодавства. Україна”

Доповідає: Сташук А.І., виконавчий секретар комітету, консультант Програми, експерт проекту

3.5 Про хід виконання Компоненту ІV „Розвиток інституційних засад тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро”

Доповідає: Большаков П.Я., заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, Голова Українського Комітету Управління

4. Питання виконання Проміжної фази Програми в 2007 році:

Про План робіт за Програмою на 2007 рік та підготовку засідання Керівного Комітету Управління (м. Київ, 5 березня 2007 року)

Інформує: Маркевич Л., керівник Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

ПРИСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:

Члени Українського Комітету Управління,

представники Групи управління Програмою

(список додається)

1. Про хід виконання Проміжної фази Програми у 2006 році:

1.1 Про загальні підсумки виконання Проміжної фази Програми у 2006 році

Інформував: Маркевич Л., керівник Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра.

Виступили: Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Взяти до відома інформацію керівника Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра Л.Маркевича про хід виконання Проміжної фази Програми у 2006 році.

2. Визнати, що в Україні у 2006 році Програма виконувалась у відповідності з Проектним документом, затвердженим ПРООН-ГЕФ та керівними представниками Мінприроди Республіки Бєларусь, Російської Федерації та України.

3. У зв’язку із фактичним припиненням у 2006 році участі представників Російської Федерації у діяльності за Програмою, взяти до уваги позицію ПРООН-ГЕФ про можливість її подальшої реалізації із залученням двох країн, Республіки Бєларусь та України.

1.2 Про хід виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”:

Розгляд інформації про виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”

Доповідала: Горбань Н.С., зав. лабораторією міських та виробничих стічних вод Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, експерт проекту

Виступили: Романенко В.Д., Андрійченко Ю.І., Мовчан Н.В., Маркевич Л., Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Взяти до відома інформацію експерта проекту Н.С. Горбань про хід виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”.

2. Експертам проекту та членам робочої групи активізувати роботу з підготовки аналітичних звітів та рекомендацій відповідно до Технічного завдання та Проектного документу.

1.3 Про хід виконання Компоненту ІІ „Удосконалення транскордонного моніторингу”:

Про діяльність української робочої групи

Доповідав: Васенко О.Г., заступник директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, керівник робочої групи

Виступили: Ліпінський В.М., Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Взяти до відома інформацію керівника робочої групи з виконання Компоненту ІІ „Удосконалення транскордонного моніторингу” О.Г Васенка про її діяльність в рамках Програми.

З метою залучення до розроблення проектної пропозиції з питань транскордонного моніторингу вод басейну Дніпра представників всіх зацікавлених суб’єктів державної системи моніторингу довкілля включити до складу робочої групи Клебанову Надію Сергіївну, заступника начальника Відділу мережі спостережень за забрудненням довкілля Державної гідрометеорологічної служби України.

Розгляд Звіту „Моніторинг екологічних та соціально-економічних змін. Транскордонний моніторинг вод басейну Дніпра ”

Доповідав: Васенко О.Г., заступник директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України, керівник робочої групи, експерт проекту

Виступили: Ліпінський В.М., Андрійченко Ю.І., Романенко В.Д., Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Затвердити проміжний звіт „Моніторинг екологічних та соціально-економічних змін. Транскордонний моніторинг вод басейну Дніпра” з урахуванням при підготовці заключного звіту пропозицій та зауважень членів Комітету, висловлених при обговоренні звіту.

Розгляд заключного звіту провести за умови попереднього узгодження  з членами Комітету – представниками Державної гідрометеорологічної служби та Держводгоспу В.М. Ліпінським та М.Я.Бабичем, підвідомчі лабораторії яких, відповідно до чинного законодавства, здійснюють моніторинг транскордонних водних об’єктів.

2. Керівнику робочої групи, члену Комітету О.Г. Васенку в місячний термін підготувати та надати до Мінприроди конкретні та практичні пропозиції щодо затвердження та впровадження Програми транскордонного моніторингу в басейні Дніпра.

3. Члену Комітету, начальнику Відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди В.М. Мойсеєнку забезпечити розгляд та подання:

- розроблених документів щодо затвердження та впровадження Програми транскордонного моніторингу в басейні Дніпра;

- пропозиції члена Комітету, директора інституту гідробіології Національної академії наук України В.Д. Романенка щодо включення заходів з проведення гідробіологічного моніторингу до Програми, співпраці Мінприроди та Національної академії наук.

4. При підготовці проектної пропозиції за даним компонентом для інвестиційної фази Програми робочій групі забезпечити  урахування:

- існуючої мережі державної системи моніторингу довкілля та необхідність максимального використання її можливостей та потенціалу;

- результатів діяльності за проектом TACIS „Управління транскордонними річковими басейнами, друга фаза - басейн Прип'яті” в частині питань транскордонного моніторингу.

1.4 Про хід виконання Компоненту ІІІ „Гармонізація законодавства”:

Про діяльність української робочої групи

Доповідав: Мойсеєнко В.М., начальник Відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди України, керівник робочої групи

Виступили: Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Взяти до відома інформацію керівника робочої групи з виконання Компоненту ІІІ „Гармонізація законодавства” В.М. Мойсеєнка про її діяльність в рамках Програми.

Затвердити персональний склад української робочої групи:

Мойсеєнко В.М., начальник Відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди України, голова робочої групи;

Алієв В.К., головний спеціаліст Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Андрійченко Ю.І., начальник Відділу сталого розвитку Мінекономіки України;

Борисюк М.М., керівник секретаріату Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України;

Коваленко М.А., начальник управління законодавства з питань земельних відносин, АПК та охорони довкілля Мін’юсту України;

Марушевський Г.Б., директор Інституту екології Національного екологічного центру України.

2. Згідно рекомендації української робочої групи від 18 січня 2007 року:

- затвердити співголовою робочої групи, члена Комітету, М.А. Коваленка, начальника управління законодавства з питань земельних відносин, АПК та охорони довкілля Мін’юсту України (за згодою);

- ввести до складу робочої групи представника Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (за згодою) та представника Юридичного департаменту Мінприроди України, персональні кандидатури яких узгодити з головою Комітету у робочому порядку.

Розгляд Звіту „Гармонізація природоохоронного законодавства. Україна”

Доповідав: Сташук А.І., виконавчий секретар комітету, консультант Програми ПРООН-ГЕФ, експерт проекту

Виступили: Ліпінський В.М., Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Враховуючи рішення української робочої групи від 18 січня 2007 року та Міжнародного семінару «Існуючі підходи та перспективи гармонізації природоохоронного законодавства України і Республіки Бєларусь із законодавством ЄС» (1-2 лютого 2007 року, м. Чернігів) про позитивну оцінку представленого звіту, затвердити Звіт „Гармонізація природоохоронного законодавства. Україна” з врахуванням в робочому порядку зауважень, пропозицій та рекомендацій членів Комітету.

Відзначити, що звіт підготовлено у повній відповідності з технічним завданням і вимогами ПРООН-ГЕФ і він являє собою достатнє і повноцінне обґрунтування для розробки і прийняття проектної пропозиції за даним компонентом для інвестиційної фази Програми.

2. Підтримати пропозицію Міжнародного семінару про необхідність підготовки короткого (адаптованого) резюме зазначеного звіту, що підвищить його практичну спрямованість і використання для широкого інформування зацікавлених органів законодавчої й виконавчої влади, громадськості про сучасні й перспективні тенденції розвитку природоохоронного законодавства.

3. Враховуючи пропозицію Міжнародного семінару, доручити підготовку узгодженого проекту Повномасштабної проектної пропозиції за даним компонентом від України - Сташуку А.І., консультанту Програми та експерту зазначеного проекту.

4. З метою прискорення адаптаційних процесів у водоохоронному законодавстві України та впровадження пропозицій, розроблених в рамках Програми, щодо реалізації в Україні Програми гармонізації законодавства у сфері використання та охорони водних ресурсів та Програми моніторингу змін у законодавстві, Мінприроди (В.М.Мойсеєнко) забезпечити, в двохмісячний термін, розгляд:

- проекту Наказу „Про організацію та моніторинг виконання заходів з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері використання та охорони водних ресурсів”, підготовленого в рамках виконання проекту.

- можливості відповідного фінансового забезпечення робіт, пов’язаних з необхідністю адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері використання та охорони водних ресурсів.

1.5 Про хід виконання Компоненту ІV „Розвиток інституційних засад тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро”

Доповідав: Большаков П.Я., заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, Голова Українського Комітету Управління

Український Комітет Управління вирішив:

1. Взяти до відома інформацію Голови Українського Комітету Управління П.Я. Большакова про створення Міжнародної робочої групи з розробки інституційних основ тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро (на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2004 року №25883 и от 13 грудня 2004 року №25883/6/1-04) та результати її засідань від 22-23 листопада 2006 року у м. Мінську та від 3 лютого 2007 року у м. Чернігові.

2. Затвердити персональний склад Міжнародної робочої групи з розробки інституційних засад тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро (далі - Міжнародної робочої групи):

Бабич М.Я., заступник Голови Державного комітету України по водному господарству;

Мойсеєнко В.М., начальник Відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди України;

Коваленко М.А., начальник управління законодавства з питань земельних відносин, АПК та охорони довкілля Мін’юсту України;

Марушевська О.С., начальник управління взаємодії з міжнародними організаціями та з питань європейської  інтеграції Мінприроди України;

Сташук А.І., виконавчий секретар комітету, консультант Програми.

Підтримати ініціативу голів національних комітетів управління Програмою в Республіці Бєларусь та Україні, першого заступника міністра природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Бєларусь А.Н.Апацького та заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України П.Я.Большакова щодо особистої участі та співголовування у роботі  Міжнародної робочої групи.

З метою забезпечення дотримання та проходження всіх формальних процедур, Мінприроди вжити заходів щодо включення до складу робочої групи представників Міністерства закордонних справ України.

3. Підтримати пропозиції Міжнародної робочої групи щодо:

- доопрацювання спільними зусиллями українських та Бєларуських фахівців, за участю Групи управління програмою, та схвалення проекту Угоди «Між урядами Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України про співробітництво в області раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища в басейні ріки Дніпро»;

- розроблення та схвалення проекту Заяви міністрів охорони навколишнього середовища Республіки Бєларусь, Російської Федерації й України «Про подальший розвиток співробітництва в області охорони басейну ріки Дніпро», якою передбачається схвалити Стратегічну програму дій для басейну Дніпра та механізми її реалізації (СПД), взяти на себе зобов'язання з її реалізації та визначити  першочергові  заходи.

- проведення з метою урочистого підписання Заяви, під егідою Програми в травні - червні 2007 року Конференції Міністрів охорони навколишнього середовища країн басейну Дніпра за участю Уповноважених Урядів Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України з питань використання і охорони транскордонних вод.

- винесення питань розвитку законодавчої бази й інституційного механізму міжнародного співробітництва в басейні Дніпра, в тому числі  розгляду й схвалення СПД, Програми транскордонного моніторингу вод басейну Дніпра і Регламенту функціонування Міждержавної екологічної бази даних басейну Дніпра в порядок дня щорічних засідань Уповноважених Урядів з питань використання і охорони транскордонних вод.

- направлення, з метою залучення Російської Сторони в процес підготовки, узгодження і підписання Угоди, «Звернення учасників робочої зустрічі з питань екологічного співробітництва в басейні Дніпра до Міністра природних ресурсів Російської Федерації Трутнева Ю.П.», у якому було викладено прохання Міністру знайти можливість переглянути позицію Мінприроди Російської Федерації з питань міжнародного співробітництва в басейні Дніпра тільки в рамках двосторонніх угод по транскордонним водам і сприяти участі уповноважених представників міністерства в роботі Міжнародної робочої групи.

4. З метою забезпечення виконання спільно розроблених пропозицій:

- Мінприроди в термін до 20 лютого 2007 року розглянути проект Заяви міністрів охорони навколишнього середовища Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України «Про подальший розвиток співробітництва в області охорони басейну ріки Дніпро»;

- Мінприроди вжити необхідних заходів щодо внесення проекту Угоди «Між урядами Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України про співробітництво в області раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища в басейні ріки Дніпро» на розгляд Кабінету Міністрів України та завершити процедуру узгодження із зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади в термін до 20 березня 2007 року;

- Мінприроди звернутися до Держводгоспу, як органу відповідального в Україні за виконання міжнародних договорів з питань використання й охорони транскордонних вод, з пропозицією про підтримку ініціативи про включення питань розвитку законодавчої бази й інституціонального механізму міжнародного співробітництва в басейні Дніпра, в тому числі  розгляду й схвалення СПД, Програми транскордонного моніторингу вод басейну Дніпра і Регламенту функціонування Міждержавної екологічної бази даних басейну Дніпра в порядок дня щорічних засідань Уповноважених Урядів з питань використання і охорони транскордонних вод;

- Мінприроди вжити практичних заходів зі створення національного організаційного комітету із проведення Конференції та забезпечити Групі управління Програмою подання пропозицій всіх зацікавлених сторін щодо формування її порядку денного.

2. Питання виконання Проміжної фази Програми в 2007 році:

Про План робіт за Програмою на 2007 рік та підготовку засідання Керівного Комітету Управління (м. Київ, 5 березня 2007 року)

Інформував: Маркевич Л., керівник Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

Виступили: Ліпінський В.М., Большаков П.Я.

Український Комітет Управління вирішив:

1. Взяти до виконання узагальнений План робіт в рамках Програми на 2007 рік.

2. З метою забезпечення стабільної і ритмічної роботи щодо виконання завдань Програми, затвердити, з урахуванням зауважень та пропозицій членів Комітету, Індикативний план роботи Українського Комітету Управління на 2007 рік (додається).

Встановити, що в разі необхідності та згідно пропозицій Групи управління програмою та членів Комітету, в план можуть вноситись корективи щодо змін в порядку денного засідань або скликання позачергового засідання Комітету.

З метою забезпечення всебічного та повного розгляду звітів в рамках Програми, керівникам українських робочих груп та експертам здійснювати завчасне подання звітних матеріалів до Групи управління програмою у електронному та друкованому вигляді.

2. З метою забезпечення регулярного висвітлення та інформування різних гілок влади та громадськості про хід виконання Програми рекомендувати керівникам українських робочих груп та експертам за підсумками виконання завдань та інших заходів Програми готувати відповідні прес-релізи для публікації засобами масової інформації та Інтернету.

3. Виконавчому секретарю комітету А.І.Сташуку, за участю Групи управління Програмою, в тижневий термін підготувати інформацію для засобів масової інформації та веб-сторінки Мінприроди про підсумки проведення засідання Комітету.

Виконавчий секретар комітету                                                        А.Сташук

Список

присутніх на засіданні Українського Комітет Управління Програмою

ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра

(7 лютого 2007 року)

ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ УПРАВЛІННЯ

| Большаков Павло Якович | заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, Голова Комітету |
| --- | --- |
| Мойсеєнко Віктор Миколайович | начальник Відділу регулювання водних ресурсів Мінприроди України, заступник Голови Комітету |
| Алієв Віктор Кемалійович | головний спеціаліст Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів України |
| Андрійченко Юрій Іванович | начальник Відділу сталого розвитку Міністерства економіки України |
| Антонов Микола Вікторович | заступник начальника Державної екологічної інспекції Мінприроди України |
| Борисюк Михайло Миколайович | керівник секретаріату Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України (представляла – Мовчан Наталія Володимирівна, головний консультант секретаріату) |
| Васенко Олександр Георгійович | заступник директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України |
| Коваленко Микола Андрійович | начальник управління законодавства з питань земельних відносин, АПК та охорони довкілля Мін’юсту України |
| Ліпінський В’ячеслав Миколайович | голова Державної гідрометеорологічної служби України |
| Романенко Віктор Дмитрович | директор інституту гідробіології Національної академії наук України |
| Ситенко Михайло Антонович | заступник Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України |
| Сташук Анатолій Іванович | виконавчий секретар комітету, консультант Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра |

ЗАПРОШЕНІ

| Горбань Наталія Сергіївна | зав. лабораторією міських та виробничих стічних вод Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Мінприроди України |
| --- | --- |
| Маркевич Любомир | керівник Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра |

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Українського Комітету Управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра, заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України ______________________ П. Большаков “_____” ___________________ 2007 р.

###### ІНДИКАТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Українського Комітету Управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра (фаза PDF B) на 2007 рік

| № п\п | Назва заходу | Термін проведення |
| --- | --- | --- |
| І. | Проведення засідання Українського Комітету Управління з питань: | Лютий |
| 1. | Про затвердження складу Українського Комітету Управління |  |
| 2. | Про концепцію виконання Проміжної фази Програми |  |
| 3. | Про хід виконання Проміжної фази Програми у 2006 році: |  |
| 3.1 | Про загальні підсумки виконання Проміжної фази Програми у 2006 році |  |
| 3.2 | Про хід виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”: - Про діяльність української робочої групи; - Розгляд інформації про виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва” |  |
| 3.3 | Про хід виконання Компоненту ІІ „Удосконалення транскордонного моніторингу”: - Про діяльність української робочої групи; - Розгляд проміжного Звіту „Моніторинг екологічних та соціально-економічних змін. Транскордонний моніторинг вод басейну Дніпра” |  |
| 3.4 | Про хід виконання Компоненту ІІІ „Гармонізація законодавства”: - Про діяльність української робочої групи; - Розгляд Звіту „Гармонізація природоохоронного законодавства. Україна” |  |
| 3.5 | Про хід виконання Компоненту ІV „Розвиток інституційних засад тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро” |  |
| 4. | Питання виконання Проміжної фази Програми в 2007 році |  |
| 4.1 | Про План робіт за Програмою на 2007 рік |  |
| 4.2 | Про підготовку засідання Керівного Комітету Управління (м. Київ, 5 березня 2007 року) |  |
| 4.3 | Про План роботи Українського Комітету Управління на 2007 рік |  |
| ІІ. | Проведення засідання Українського Комітету Управління з питань: | Квітень |
| 1. | Про хід виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”: - Розгляд Звіту „Аналітична довідка щодо водоканалів, включених в СПД як „гарячі точки” та промислових підприємств, що скидають свої стічні води у зазначені Водоканали; - Розгляд Звіту „Аналітичний огляд з існуючих механізмів фінансового забезпечення виконання природоохоронних заходів та рекомендацій з посилення сталості фінансового забезпечення більш чистого виробництва”; - Розгляд Звіту „Аналітична довідка щодо законодавчо – нормативних аспектів та чинної практики регулювання та моніторингу скидання забруднюючих речовин малими промисловими підприємствами, що скидають свої стічні води до мережі централізованого водовідведення міських Водоканалів” |  |
| 2. | Про хід виконання Компоненту ІІ „Удосконалення транскордонного моніторингу”: - Розгляд Звіту „Перспективи розвитку Програми транскордонного моніторингу вод басейну Дніпра” |  |
| 3. | Про хід виконання Компоненту ІІІ „Гармонізація законодавства”: - Розгляд проектної пропозиції з питань гармонізації законодавства країн Дніпровського басейну |  |
| 4. | Про хід виконання Компоненту ІV „Розвиток інституційних засад тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро” |  |
| 5. | Про підтримання зв'язків та координацію діяльності з іншими екологічними міжнародними проектами в басейні Дніпра: Інформація про хід реалізації проекту TACIS „Управління транскордонними річковими басейнами, друга фаза - басейн Прип'яті” |  |
| ІІІ. | Проведення засідання Українського Комітету Управління з питань: | Вересень |
| 1. | Про хід виконання Компоненту І „Впровадження більш чистих методів виробництва”: - Про визначення пріоритетного водоканалу та підключеного до нього малого промислового підприємства для проведення на ньому пілотного проекту; - Про проектні пропозиції з вдосконалення чинної практики регулювання забруднення, процедур ведення моніторингу та контролю забруднення Водоканалами, самоконтролю та моніторингу силами підприємств; - Про заснування Національного центру більш чистого виробництва в Україні під егідою UNIDO та про доцільність заснування Регіонального (Дніпровського басейнового) центру більш чистого виробництва; - Про проведення навчання у міжнародних центрах більш чистого виробництва |  |
| 2. | Про хід виконання Компоненту ІІ „Удосконалення транскордонного моніторингу”: - Розгляд проектної пропозиції з налагодження та вдосконалення системи транскордонного моніторингу в басейні Дніпра |  |
| 3. | Про хід виконання Компоненту ІV „Розвиток інституційних засад тристороннього співробітництва в басейні р. Дніпро”: - Розгляд проектної пропозиції з питань інституційних засад |  |
| 4. | Про діяльність Дніпровської мережі громадських (неурядових) екологічних організацій та Української річкової мережі |  |